**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по текущему ремонту и благоустройству в 2023 г**

жилых домов по адресу: СПб, пр. Юрия Гагарина, д.48, корпус1, корпус 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | План | |
| Стоимость, руб. | Срок выполнения |
| 1 | Благоустройство территории | 130 000,00 | Апрель-октябрь |
| 2 | Ремонт лифтового оборудования 9 замена редуктора корпус 1 парадная 5) | 200 000,00 | Май-сентябрь |
| 3 | Частичное проведение косметического ремонта в парадных (ликвидация следов протечек) | 100 000,00 | Июнь-август |
| 4 | Ремонт фонтана (замена труб) | 150 000,00 | Июнь-август |
| 5 | Замена стояков хвс и гвс | 300 000,00 | Июнь-декабрь |
| 6 | Замена регулятора перепада давления корпус 1-ИТП | 100 000,00 | Июнь-август |
| 7 | Замена вентилей на центральном отоплении на чердачных помещениях корпус 1 и корпус 2 | 50 000,00 | Июнь-сентябрь |
| 8 | Частичный ремонт отмостки корпус 1 и корпус 2 | 50 000,00 | Июнь-август |
| 9 | Частичный ремонт фасада и межпанельных швов корпус 1 и корпус 2 | 60 000,00 | Июнь-август |
| 10 | Ремонт крыльца ГРЩ корпус 2, ремонт крыльца входа в помещение ТСЖ | 30 000,00 | Июнь-август |

Председатель правления ТСЖ «Контур» В.В. Татарский