ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:

пр. Ю. Гагарина, д. 48, корпус 1; корпус 2;

в 2019 г.

| № п/п | Мероприятия | Стоимость, руб.(план) | Сроки выполнения | Примечание | Фактические сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории | 110.000 | апрель- октябрь |  |  |  |
| 2 | Ремонт лифтового оборудования | 50.000 | март- ноябрь |  |  |  |
| 3 | Частичное проведение косметических ремонтов в подъездах | 48.000 | май-сентябрь |  |  |  |
| 4 | Замена стояков ХВС и ГВС | 336.290 | апрель - ноябрь |  |  |  |
| 5 | Установка фасадных светодиодных светильников -10 шт. | 57.000 | август |  |  |  |
| 6 | Ремонт вент.шахт и фронтонов на кровле- (12шт.+12шт) | 450.000 | апрель май |  |  |  |
| 7 | Замена дверей выходов на кровлю на противопожарные-12 шт. | 214.2000 | март-апрель |  |  |  |
| 8 | Ремонт входных дверей парадных 12 шт. | 60.000 | май-август |  |  |  |
| 9 | Измерение сопротивление изоляции ж/домов | 35.000 | апрель |  |  |  |
| 10 | Ремонт скамеек у парадных-10 шт. | 50.000 | март -апрель |  |  |  |
| 11 | Замена частотной станции лифта Кор.2 под.2 | 170.000 | май- юлюль |  |  |  |

Правление ТСЖ « КОНТУР»